Утверждена постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1377 (в редакции от 21.03.2024 № 372)

**Муниципальная программа**

**«Жилище»**

**1. Паспорт муниципальной программы «Жилище» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Лотошино В.А. Попов | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Лотошино Московской области (сектор по жилью и субсидиям) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для ввода 0,0515 млн. кв. м жилья до 2027 года  2. Улучшение жилищных условий 0,048 тыс. семей к 2027 году | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» | Администрация городского округа Лотошино Московской области (отдел архитектуры и градостроительства, сектор по жилью и субсидиям) | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация городского округа Лотошино Московской области (сектор по жилью и субсидиям) | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лотошино, администрация городского округа Лотошино Московской области (сектор по жилью и субсидиям) | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | | | | | |
| 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | |
| 3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программ (тыс. руб.): | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| Средства федерального бюджета | 11335,60000 | 2196,40000 | 3006,80000 | 2926,70000 | 3205,70000 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 67822,15000 | 7734,60000 | 23352,10000 | 20067,65000 | 16667,80000 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 60169,14000 | 5686,60000 | 18602,33000 | 16437,65000 | 19442,56000 | 0 |
| Внебюджетные средства | 194709,87000 | 25200,54000 | 56997,49000 | 51714,00000 | 60797,84000 | 0 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **334036,76000** | **40818,14000** | **101958,72000** | **91146,00000** | **100113,90000** | **0** |

1. **Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

На протяжении длительного времени остро стоит проблема улучшения жилищных условий граждан, так как объемы жилищного строительства в предшествующие годы были крайне малы.

По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

В настоящее время особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.

Муниципальная программа «Жилище» (далее – Муниципальная программа) призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере. Цели Муниципальной программы:

1. Создание условий для ввода 0,0515 млн. кв. м жилья до 2027 года

2. Улучшение жилищных условий 0,048 тыс. семей к 2027 году

Муниципальным заказчиком Муниципальной программы является Сектор по жилью и субсидиям администрации городского округа Лотошино (далее - Муниципальный заказчик).

**2.1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Лотошино определяют новую стратегию развития жилищной сферы в городском округе Лотошино, основанную на следующих приоритетах:

обеспечение комплексной застройки городского округа Лотошино социальной инфраструктурой на основе документов территориального планирования;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом муниципальных обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в городском округе Лотошино.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

При этом к рискам реализации Муниципальной программы, которыми может управлять Муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных Муниципальной программой, может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителя Муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации Муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Большое число участников реализации Муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

3) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджета в части обеспечения реализации Муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления Муниципальной программой.

1. **Целевые показатели муниципальной программы «Жилище»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Создание условий для ввода 0,0515 млн. кв. м жилья до 2027 года | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | млн. кв. м | 0,005 | 0,013 | 0,0125 | 0,013 | 0,013 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Лотошино | 1.01.01  1.01.02  1.01.03  1.01.04  1.03.03  1.04.02  1.04.03 |
| 2. Улучшение жилищных условий 0,048 тыс. семей к 2027 году | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=15.09.2022) ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | тыс. семей | 0,009 | 0,006 | 0,016 | 0,016 | 0,010 | 0 | Сектор по жилью и субсидиям администрации городского округа Лотошино | 2.01.01  3.01.01 |

1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Жилище»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем жилищного строительства | млн. кв. м | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (млн. кв. м).  При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования.  К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. | Статистические отчеты Московской области | Ежеквартально |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве;  количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) заемных средств;  количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма;  количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях;  количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности на жилое помещение на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива. | Решения органов местного самоуправления, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости. | Ежеквартально |

* 1. **Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Жилище»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 03 | 03 | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | штук | При расчете значения показателя применяются следующие данные:  а) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  б) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |
| 2 | 01 | 04 | 02,03 | Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой | штук | Значение показателя определяется по формуле:  Ккластi - количество кластеров земельных участков в i-м муниципальном образовании;  Кзукластi - количество земельных участков, расположенных в j-м кластере земельных участков на территории i-го муниципального образования.  Фактическое значение определяется по количеству земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и осуществлению благоустройства территории), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования) и разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства) |
| 3 | 02 | 01 | 01 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной  выплаты | семья | Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 4 | 03 | 01 | 01 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году | человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. |
| 5 | 03 | 01 | 02 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году | человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты. |

1. **Перечни подпрограмм**

**5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меропри-ятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития жилищного строительства | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация строительства | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0,0515 | 0,013 | 0,0125 | | 0,003 | | 0,003 | | 0,0035 | | 0,003 | 0,013 | 0,013 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Сектор по жилью и субсидиям администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Сектор по жилью и субсидиям администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Направленные на достижение показателей (без финансирования) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Сектор по жилью и субсидиям администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 03. Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства | 2023 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие 03.03 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | 2023 | Итого: | 249,00000 | 249,00000 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 249,00000 | 249,00000 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, шт | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 150 | 150 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 04. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 04.02. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой, шт. | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Мероприятие 04.03. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой, шт. | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2023-2027 | Итого: | 249,00000 | 249,00000 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 249,00000 | 249,00000 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

**5.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения меропри-ятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2023-2027 | Итого: | 312968,76000 | 38770,14000 | 92448,72000 | | | | | 83538,00000 | 98211,90000 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 11335,60000 | 2196,40000 | 3006,80000 | | | | | 2926,70000 | 3205,70000 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 46754,15000 | 5686,60000 | 13842,10000 | | | | | 12459,65000 | 14765,80000 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 60169,14000 | 5686,60000 | 18602,33000 | | | | | 16437,65000 | 19442,56000 | 0 |
| Внебюджетные средства | 194709,87000 | 25200,54000 | 56997,49000 | | | | | 51714,00000 | 60797,84000 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2023-2027 | Итого: | 312968,76000 | 38770,14000 | 92448,72000 | | | | | 83538,00000 | 98211,90000 | 0 | Сектор по жилью и субсидиям администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 11335,60000 | 2196,40000 | 3006,80000 | | | | | 2926,70000 | 3205,70000 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 46754,15000 | 5686,60000 | 13842,10000 | | | | | 12459,65000 | 14765,80000 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 60169,14000 | 5686,60000 | 18602,33000 | | | | | 16437,65000 | 19442,56000 | 0 |
| Внебюджетные средства | 194709,87000 | 25200,54000 | 56997,49000 | | | | | 51714,00000 | 60797,84000 | 0 |
| Результат 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семьи | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 37 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2023-2027 | Итого: | 312968,76000 | 38770,14000 | 92448,72000 | | | | | 83538,00000 | 98211,90000 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 11335,60000 | 2196,40000 | 3006,80000 | | | | | 2926,70000 | 3205,70000 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 46754,15000 | 5686,60000 | 13842,10000 | | | | | 12459,65000 | 14765,80000 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 60169,14000 | 5686,60000 | 18602,33000 | | | | | 16437,65000 | 19442,56000 | 0 |
| Внебюджетные средства | 194709,87000 | 25200,54000 | 56997,49000 | | | | | 51714,00000 | 60797,84000 | 0 |

**5.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения**

**родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся** **без попечения родителей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения меропри-ятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого: | 20819,00000 | 1799,00000 | 9510,00000 | | | | | 7608,00000 | 1902,00000 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 20819,00000 | 1799,00000 | 9510,00000 | | | | | 7608,00000 | 1902,00000 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого: | 7505,00000 | 1799,00000 | 3804,00000 | | | | | 1902,00000 | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лотошино, сектор по жилью и субсидиям администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 7505,00000 | 1799,00000 | 3804,00000 | | | | | 1902,00000 | 0 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты | 2023-2027 | Итого: | 13314,00000 | 0 | 5706,00000 | | | | | 5706,00000 | 1902,00000 | 0 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лотошино |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 13314,00000 | 0 | 5706,00000 | | | | | 5706,00000 | 1902,00000 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|  | Итого  по подпрограмме 3 | 2023-2027 | Итого: | 20819,00000 | 1799,00000 | 9510,00000 | | | | | 7608,00000 | 1902,00000 | 0 | х |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 20819,00000 | 1799,00000 | 9510,00000 | | | | | 7608,00000 | 1902,00000 | 0 |
| Средства муниципального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |